Notulen — Voorstel klanttraject: opschalen agentic teams

Datum: 2026-06-10

Deelnemers: Harmen, Simon, Michiel, Karin

# Key takeaways en besluiten

## 1. Klantsituatie en achtergrond

Takeaway: Een IT-bedrijf (ca. 125 medewerkers, waarvan ~100 developers/testers) heeft twee teams die succesvol agentic werken en wil opschalen naar acht teams, maar de klantvraag is breder dan zij zelf beseffen.

## 2. Drie lagen in de klantvraag

Takeaway: Er liggen drie vraagstukken: inhoudelijke coaching (hands-on, spreekuur), projectmanagement (teams opzetten en begeleiden), en een organisatiebreed veranderkundig vraagstuk (mensen meekrijgen, weerstand, cultuurverandering).

Besluit: Het voorstel moet alle drie de lagen adresseren, met twee duidelijke lijnen: de concrete vraag van de klant en het bredere strategische advies.

## 3. Testing bottleneck

Takeaway: Developers produceren tot vijf keer zoveel output door AI, maar testers kunnen dit niet bijhouden — dit is een concreet procesknelpunt dat de klant als eerste wil oplossen.

Besluit: In het voorstel concrete expert-sessies opnemen voor testing, met een externe expert (Frank of een contactpersoon van Simon) voor twee tot drie workshops.

## 4. Concrete trainingen en sessies

Takeaway: Er is behoefte aan trainingen op het gebied van prompting, vibe coding, testing met AI, en governance/AI Act — deze moeten met naam, toenaam en urenraming in het voorstel.

Besluit: Trainingen zo concreet mogelijk opnemen in het voorstel zodat de klant erop kan reageren en selecteren.

## 5. Rolverdeling en capaciteit

Takeaway: Simon kan 4 uur per week committen, Harmen circa een dag per week voor change/projectmanagement, Karin kan stand-ups en retro's begeleiden vanuit haar Rabobank-ervaring, en Michiel pakt de klantrelatie en facturering.

## 6. Aanpak verandermanagement

Takeaway: De klant wil teams niet vertellen wat ze moeten doen maar laten ervaren dat het werkt; het team kan dit faciliteren door champions uit de twee succesvolle teams in te zetten en maatwerksessies te organiseren op basis van wat uit retro's naar boven komt.

## 7. Menselijke kant van de verandering

Takeaway: Naast technische weerstand verliezen mensen werkzaamheden die ze leuk vinden — dit emotionele aspect moet nadrukkelijk in het voorstel terugkomen en is minstens zo belangrijk als de technische training.

## 8. Intelligence/geheugen-systeem als aanvulling

Takeaway: Simon heeft een systeem gebouwd dat per sessie learnings opslaat en een permanent geheugen opbouwt — dit kan ook voor de klant waardevol zijn om ontwikkelafspraken en best practices vast te houden.

Besluit: Simon geeft een keer een demo/uitleg van het systeem aan het team.

# Actiepunten

| # | Actie | Wie | Deadline | Context |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eerste opzet maken van het voorstel met twee lijnen: concrete klantbehoefte en strategisch verandertraject | Karin | 2026-06-16 | De klant heeft haast; het voorstel moet concreet genoeg zijn om op te schieten, maar ook laten zien dat er meer nodig is dan alleen losse interventies. |
| 2 | Feedback geven op het opzetje van Karin | Iedereen | 2026-06-16 | Iedereen kijkt er maandag naar zodat het snel richting klant kan. |
| 3 | Externe expert voor testing-sessies regelen (Frank of contactpersoon Simon) | Michiel | Volgende meeting | Er is een concreet testingprobleem bij de klant; met naam en toenaam een expert noemen in het voorstel versterkt de geloofwaardigheid. |
| 4 | Contact opnemen met de persoon die doorgestuurd was voor vibe-code projecten | Harmen | Zo snel mogelijk | Als Harmen vibe-code projecten kan uitbesteden, komt er meer capaciteit vrij voor dit klanttraject. |
| 5 | Demo/uitleg geven van het intelligence hub-systeem aan het team | Simon | Volgende meeting | Harmen is benieuwd naar het systeem en het kan ook onderdeel worden van het aanbod richting de klant. |
| 6 | Trainingsaanbod specificeren met concrete namen, uren en onderwerpen (prompting, vibe coding, testing, governance) | Karin | 2026-06-16 | De klant denkt concreet en is technisch — een plat overzicht met naam, uur en onderwerp is overtuigender dan een abstract verhaal. |

# Samenvatting

Het team bespreekt een potentiële klantopdracht bij een IT-bedrijf met 25 teams, waarvan er twee al 'agentic' werken. De klant wil opschalen van twee naar acht agentic teams en zoekt daarbij ondersteuning variërend van hands-on coaching en spreekuren tot change management. Het team constateert dat de klantvraag eigenlijk uit drie lagen bestaat: inhoudelijke coaching, projectmanagement en een organisatiebrede veranderkundige aanpak. Er wordt besloten een voorstel op te stellen met twee duidelijke lijnen: één concrete lijn met wat de klant expliciet vraagt (trainingen, spreekuur, stand-ups) en één strategische lijn die het bredere verandertraject adresseert. De capaciteit wordt besproken: Simon kan circa 4 uur per week bijdragen, Harmen ongeveer een dag per week voor het change/projectmanagement, Karin kan stand-ups en retro's begeleiden, en Michiel houdt de klantrelatie warm en verzorgt de facturering. Karin maakt een eerste opzet van het voorstel, met als deadline maandag.